PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY Č. 1/2026

ZÁVAZNÁ OSNOVA PLÁNU POSKYTOVÁNÍ SOHZ

k žádosti o pověření výkonem SOHZ dostupného nájemního bydlení na sídlišti Šluknov

Plán poskytování SOHZ (dále jen “Plán”) je hlavním implementačním dokumentem žadatele. MMR neposuzuje jeho relativní kvalitu ani jej neboduje; ověřuje, zda je úplný, konkrétní, vnitřně souladný, kontrolovatelný a způsobilý zajistit plnění Vymezení SOHZ.

# 1. Účel a pravidla zpracování

• Žadatel zpracuje všechny níže uvedené kapitoly. Není-li některá část relevantní, uvede tuto skutečnost a stručně ji odůvodní.

• Údaje, které nelze ke dni podání žádosti konečně určit, lze uvést jako kvalifikovaný odhad; žadatel zároveň popíše způsob a nejzazší termín jejich zpřesnění.

• Je-li podrobný podklad předkládán jako samostatná příloha, Plán uvede pouze jeho stručné shrnutí a jednoznačný odkaz.

• Plán musí být v souladu s žádostí, Vymezením SOHZ a ostatními přílohami. Schválené údaje mohou být převzaty do pověřovacího aktu nebo jeho příloh.

# 2. Identifikace a základní parametry

| Údaj | Vyplní žadatel |
| --- | --- |
| Název žadatele | [doplní žadatel] |
| Odpovědná osoba za Plán | [jméno, funkce, kontakt] |
| Navrhovaný individuální minimální počet aktivních bytů | [doplní žadatel] |
| Předpokládaný termín nabytí bytů | [doplní žadatel] |
| Předpokládaný termín zahájení služby | [doplní žadatel] |

# 3. Bytový fond a jeho nabytí

• Vymezte bytové domy a, jsou-li známy, jednotlivé byty, které mají být využity pro SOHZ. Uveďte adresy, předpokládané počty bytů, dostupné údaje o obsazenosti a technickém stavu.

• Popište právní titul k užívání, současného vlastníka, případná právní nebo technická omezení.

• Není-li konečný seznam jednotek znám, uveďte kritéria jejich výběru, rozsah nejistoty a termín předložení konečného seznamu.

# 4. Zahájení služby a organizační zajištění

• Popište postup od uzavření pověřovacího aktu a získání kompenzace přes nabytí a převzetí bytů až po zahájení služby. Uveďte hlavní milníky, jejich termíny, odpovědnosti a závislosti.

• Uveďte organizační strukturu, osobu s celkovou odpovědností, hlavní role, potřebné kapacity a zastupitelnost. U činností zajišťovaných třetí osobou popište rozsah, smluvní zajištění a kontrolu.

• Popište zřízení kontaktního místa, komunikačních kanálů, technického dispečinku, registrů a oddělené účetní evidence.

- Vyplňte následující 2 tabulky:

| Milník | Termín / období | Odpovědná role | Hlavní závislost nebo doklad |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzavření a nabytí účinnosti pověřovacího aktu |  |  |  |
| Zajištění financování / kompenzace |  |  |  |
| Příprava bytového fondu |  |  |  |
| Zřízení provozních a evidenčních systémů |  |  |  |
| Zařazení požadovaného počtu aktivních bytů |  |  |  |
| Zahájení plného provozu služby |  |  |  |

| Oblast | Odpovědná role | Způsob zajištění / třetí osoba |
| --- | --- | --- |
| Celkové řízení SOHZ |  |  |
| Správa nájemních vztahů a přidělování bytů |  |  |
| Technická správa a havárie |  |  |
| Finance, účetnictví a kontrola kompenzace |  |  |
| Evidence, reporting, stížnosti a ochrana údajů |  |  |

# 5. Provozní model služby

## 5.1 Způsobilost domácností a přidělování bytů

• Popište přijímání a evidenci žádostí, ověřování příjmů a dalších podmínek cílové skupiny, posouzení vhodnosti konkrétního bytu, případná prioritní kritéria, rozhodování a přezkum.

• Uveďte postup pro přidělení uvolněných bytů, sledování neobsazenosti a, je-li relevantní, převzetí a ověření stávajících nájemních vztahů.

## 5.2 Nájemné, nájemní vztahy a ochrana nájemníků

• Popište stanovení referenčního tržního nájemného, výpočet nájemného SOHZ, účtování služeb a energií a pravidla aktualizace plateb.

• Uveďte postup uzavírání, prodlužování, změn a ukončování nájemních smluv, včetně objektivních důvodů neprodloužení, přechodného režimu při změně způsobilosti a informování domácností.

• Popište kontaktní místo, vyřizování stížností a přezkum, ochranu osobních údajů a opatření k rovnému a důstojnému zacházení.

## 5.3 Prevence ztráty bydlení

• Uveďte způsob včasné identifikace dluhů a dalších rizik, kontaktování domácnosti, ověření platební evidence, nabídky splátkového režimu a návazné pomoci a dokumentování přijatých kroků.

• Popište schvalování právní eskalace, neprodloužení nebo výpovědi jako krajního opatření a způsob vyhodnocování preventivních postupů.

## 5.4 Technická správa a relokace

• Popište vstupní posouzení technického stavu, podmínky zařazení bytu do aktivního režimu, evidenci a kategorizaci závad, servisní lhůty, údržbu, revize a havarijní službu.

• Uveďte hlavní investiční priority a postup při dočasném vyřazení bytu, opravách nebo poklesu aktivní kapacity. Podrobný technický a investiční plán může být samostatnou přílohou.

• Popište důvody a postup změny bytu nebo relokace, individuální posouzení domácnosti, ochranu jejích práv, náklady stěhování a evidenci relokací.

# 6. Evidence, monitoring a reporting

• Vymezte používané registry a evidence, zejména evidenci bytů, domácností a jejich způsobilosti, nájemních vztahů, plateb, závad, dluhů, stížností, relokací a nákladů a příjmů SOHZ.

• Popište odpovědnost za zápis a kontrolu dat, způsob výpočtu indikátorů a přípravu čtvrtletních, výročních a mimořádných výstupů.

• Uveďte archivaci a auditní stopu, přístupová oprávnění, ochranu osobních údajů a způsob předávání podkladů MMR, poskytovateli kompenzace a kontrolním subjektům.

# 7. Finanční a provozní udržitelnost

• Shrňte zdroje financování bytů, oprav, investic a provozu a hlavní předpoklady dvacetiletého finančního a provozního modelu. Podrobný model se předkládá samostatně (jako návrh přílohy pověřovacího aktu).

• Popište likviditu, rezervy a postup pro případ zpoždění kompenzace, růstu nákladů, výpadku nájemného, mimořádných oprav nebo změny počtu aktivních bytů.

• Uveďte způsob odděleného účetního sledování SOHZ, rozdělování společných nákladů, evidence veřejných zdrojů, kontroly kumulace a podkladů pro ověření nadměrné kompenzace.

# 8. Rizika, kontinuita a změny Plánu

• Identifikujte hlavní právní, majetková, technická, personální, finanční, provozní a informační rizika a uveďte odpovědnost, preventivní opatření a náhradní postup.

• Samostatně řešte riziko spojené s možností disponovat s bytovým fondem, nezískání kompenzace, technické nezpůsobilosti většího počtu bytů a poklesu aktivní kapacity.

• Příklad tabulky:

| Riziko | Možný dopad | Preventivní / náhradní opatření | Odpovědná role |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. Potvrzení žadatele

Žadatel potvrzuje, že Plán vychází z údajů dostupných ke dni podpisu, je vnitřně souladný s žádostí a jejími přílohami a představuje reálný způsob zajištění SOHZ za předpokladu nabytí účinnosti pověřovacího aktu a zajištění potřebného financování.

| Údaj | Vyplní žadatel |
| --- | --- |
| Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za žadatele | [doplní žadatel] |
| Datum | [doplní žadatel] |
| Elektronický podpis | [podepíše oprávněná osoba] |